建安区“村村通客车提质工程”实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平总书记“四好农村路”建设重要指示精神和省政府开展“万村通客车提质工程”的部署，从根本上解决我区广大农村群众出行问题，提升农村客运服务品质，根据河南省及许昌市《“万村通客车提质工程”实施方案》，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

(一) 指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以满足农民群众方便、快捷、安全出行为主线，以农村客运真通实达为主攻方向，因地制宜、创新模式、全面提升，加快补齐农村客运发展短板，切实提升我区农村客运普遍服务水平和整体品质，为打赢交通运输脱贫攻坚战、助推乡村振兴战略实施提供坚实的运输保障，为切实做好民生实事工程，创建美好乡村做出贡献。

(二) 工作目标

通过2年时间努力，重点解决乡—村、村—村通客车问题，实现所有具备条件的建制村通客车，打造以“公交化运营+班线客运”为主、以定制客运为辅、以“预约班”为补充的村村通客车“升级版” ，让农民群众出门见路、抬脚上车，出行更方便、更快捷、更有获得感。

    ——农村客运覆盖范围全面提升。2019年底前，结合我区农村客运现状，采取延长现有客运线路、增开客运班次或新开客运班线的形式，全面实现具备条件的建制村100%通客车;建安区新城区实现公交化。2020年底前，对全区农村客运进行全面的公司化改造，推行成本规制，实现城乡公交一体化。

——农村客运组织模式进一步优化。农村客运实现公司化、规模化运营，公交化运营和班线客运线路连通的建制村比例提高到95%以上，预约班线路连通的建制村比例下降到5%以下。运游结合运营模式得到进一步推广。

——农村客运便利化程度进一步提升。农村客运停靠点距建制村2公里以内，建制村直达或一次中转到市区的比例达到96%以上。

——农村客运基础设施进一步完善。通客车建制村的候车亭（牌）建成率达到100%，候车亭（牌）指示信息完整率达到100%，多功能乡镇综合服务平台基本建成。

——农村客运信息化水平明显提升。信息化监管平台、约车服务平台基本建成，农村客运车辆基本具备视频监控功能。

——农村客运服务水平进一步提高。农村客运市场秩序进一步规范，安全水平明显提升，重大以上安全责任事故得到有效遏制，较大和一般事故明显减少，农村客运服务质量进一步提升，群众满意率达到90%以上。

——农村客运保障机制基本建立。建立农村客运补贴机制。农村客运票价维持在合理水平。

（三) 基本原则

——政府主导、部门协同。坚持农村客运社会公益属性，发挥政府主导作用，充分调动各部门积极性，加大财政投入和政策支持力度，鼓励社会参与，激发市场活力。

——以人为本、优化供给。把满足农村群众日益增长的出行需求作为农村客运发展的出发点和落脚点，补齐短板、提升服务，基本建成网络化、标准化、品质化、多元化的农村客运服务体系，让人民群众有更多获得感。

——统筹协调、整合资源。统筹农村交通运输设施，加快推进设施有效衔接和一体化建设；推动农村客运、农村物流、乡村旅游等资源共享，实现优势互补和融合发展。

——因地制宜、分类推进。结合地方经济发展实际、产业特点，不断创新服务，探索形成具有特色的农村客运发展模式。

二、重点任务

(一) 组织开展专项普查

成立建制村通客车调查领导小组，组织人员，筹措经费，重点对全区13个乡镇、2个街道办事处、218个行政村、163个社区居委会、2475个村民小组人口分布情况，各建制村通客车路线道路条件、站点设置情况，以及经营主体、运营线路、运力、班次、运营模式、换乘效益等情况进行调查，建立完善建制村通客车台账。

(二) 不断优化网络布局
结合“四好农村路”建设、农村客运转型升级、乡镇综合服平台建设等工作，以具备条件的建制村真通实达为目标，大力提高公交化运营比例、降低预约班比例。坚持以路设线、沿村选点、优化老线、补足新线，研究确定拟通路线，进行逐线试车运营；重点提升服务、强化点线衔接，明确车辆运营路线、开行模式、停靠站点与运力投放等内容，统筹农村客运与高铁客运、城市公交、长途班线的衔接与融合，保证区—乡—村线路的互联互通，编制农村客运网络规划方案，构建以区政府新城区为中心、乡镇为支撑、建制村为节点、放射和循环互补的区域农村客运网络。

(三) 加快完善基础设施
进一步优化路网布局，加快对通客车路线的提档升级，通过道路加宽，设置错车道，完善安全生命防范工程，提升通客车公路基础条件。实现城乡客运的零距离换乘，无缝对接，更好满足群众候车、乘车、换乘需求。2019年底前，在乡镇按照“多站合一资源共享”模式，规划建设乡镇综合服务平台，促进客运、物流、快递、邮政、电商等融合发展；在客流密集处根据农村客运需求，设置港湾站、公交站亭。在建制村2公里范围内设置候车亭（牌），标示通客车线路、班次、发车时间、预约电话、服务监督电话等相关信息，并设置二维码方便群众查询。

(四) 科学配置客运车辆

按照“因地制宜、安全适用”的原则，根据地形条件、道路状况、客运需求等因素，选配适用、符合要求的农村客运车型。积极推进农村客运车型中小型化，原则上采用7座以上的营运客车。以切实满足客流需求为目标，配备足够的运力，缩短发车间隔，提高农村客运吸引力。统一农村客运车辆标识、颜色。

(五) 合理优化运营组织

实施推进农村客运公司化经营，按照“一区一网一公司”工作要求，对原有的农村客运企业通过收购、兼并或入股等形式进行整合，实现规模化、集约化运营。有条件的乡镇通过公交线路的延伸实现公交化运营，打造高质量、低票价的农村客运。大力消减预约班，确需开通预约班的，要保证电话畅通、服务到位、价格合理。加快推进农村客运与“互联网+”运输服务、农村特色旅游融合发展，积极发展定制客运、运游结合等新模式。加强农村客运与城市公交、城际班线及客运站、高铁站的衔接，并通过冷热线搭配、合理规划线路等方式，全力提升公交化和班线客运线路连通的建制村比例。

(六) 有效提升信息化水平

加快“互联网+”与农村客运融合发展，建立农村客运服务平台，为乘客提供车辆位置实施查询、约车包车、定制客运、手机支付乘车、投诉建议等服务，探索推广交通一卡通。充分利用交通运输行业现有信息平台，通过改造、新增功能模块等途径，实现农村客运信息监管。积极推动在农村客运车辆上安装符合标准的车辆动态监控装置与碰撞设施，切实提升农村客运动态监控能力。

(七)全面强化服务监管

切实推进“放管服”改革，优化、简化农村客运准入程序，在保障安全的前提下，先办快办。进一步扩大农村客运经营者自主经营权；加强对农村客运经营行为、服务质量、车辆技术和驾驶员管理，利用卫星定位系统、服务质量抽查、群众问卷调查等方式，有序开展服务质量考核工作。建立农村客运车辆考核档案，定期开展驾驶员培训考核，所有农村客运车辆驾驶员要取得相应的从业资格。统一客运服务标准，落实普遍服务义务，及时处理、反馈乘客的投诉建议，为群众提供安全、舒适、文明的出行环境，落实农村客运政府定价制度，交通运输、价格主管部门要根据当地农村客运车型、道路、客流和运行成本合理确定农村客运价格。

(八)切实保障运输安全

加强农村客运班线安全通行条件联合审核，建立由区政府主导，公安、交通、安监等部门共同参与的农村客运安全监管机制，制定农村客运安全监管办法，完善农村客运运营安全责任清单，加强安全监督检查，及时发现和整改安全问题和隐患。农村客运企业要落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，加强对驾驶员的安全教育，完善相关应急预案。

三、实施步骤

(一) 动员部署阶段(2019年3月底前)

召开“村村通客车提质工程”动员部署会，下发实施方案，启动“村村通客提质工程”达标区建设。

(二) 组织实施阶段(2019年4月—11月底前)

全面推进“村村通客车提质工程”；落实“村村通客车提质工程”实施方案，真正实现建制村100%通客车。

(三) 巩固提升阶段（2020年)

深入推进“村村通客车提质工程”，将全区农村客运公司纳入成本规制，按照“一区一网一公司”的标准，对原有客运公司进行整合，最终实现城乡公交一体化。

四、保障措施

    (一) 组织领导。成立建安区“村村通客车提质工程”工作领导小组 ，统筹推进农村客运发展，领导小组办公室设在交通运输局，具体负责协调推进事宜。

    （二）明确职责。 村村通客车提质工程工作点多面广、任务重,相关部门要密切配合，齐抓共管，合力推进。区交通运输局负责组织实施村村通客车提质工程的具体工作；区发改委负责协调村村通客车提质工程中基础设施建设项目的立项批复工作；区财政局负责村村通客车提质工程工作中资产评估、成本核算、政府财政补贴拨付等工作；区自然资源与规划局负责村村通客车提质工程工作中道路修建、扩建、改建等用地手续的办理工作；区公路局负责村村通客车提质工程工作中涉及国、省道路的保通及候车亭（牌）的位置设定；区公安局负责协调村村通客车提质工程工作中出现的不稳定因素，依法打击干扰该工程实施的违法行为，切实维护社会稳定和正常交通秩序；区文广局负责村村通客车提质工程工作中的舆论宣传工作；区扶贫办负责村村通客车提质工程工作中贫困村客运线路的确定工作；各乡镇办事处配合交通运输部门规划本辖区客运线路、候车亭（牌）的位置设定、交通配套设施的建设、和客运车辆通行环境的协调沟通工作。
(三) 资金保障。财政部门对调整后的城乡道路客运油价补助资金及其他涉及农村客运发展的资金，统筹安排用于“村村通客车提质工程”建设。主要用于客运网络规划、建制村通客车普查和各项农村客运基础设施建设等，并对推进“村村通客车提质工程”先进的乡镇给予资金补助。

创新筹融资模式，拓宽筹融资渠道，发挥政府投资的引导和撬动作用，鼓励社会资本投向农村客运领域，加快建立以公共财政分级投入为主、社会资本参与为辅的 “村村通客车提质工程”建设资金筹措机制，确保农村客运“开得通、留得住、可持续”。

(四) 宣传引导。要充分发挥报纸、电视、广播、网络等媒体的舆论作用，为“村村通客车提质工程”营造良好的社会氨围。

1

