《建安区企业投资项目承诺制改革实施细则》起草说明

建安区人民政府办公室准备谋划出台《建安区企业投资 项目承诺制改革实施细则》,对《政府核准的投资项目目录 	(河南省)》外实行备案管理的一般性企业投资项目实行承

诺制(不含房地产开发项目),起草意见如下。

# 一、出台背景

企业投资项目承诺制改革，是深化“放管服”改革优化 营商环境的重要内容，是坚持“项目为王”和开展“三个一 批”“万人助万企”活动的重要举措。为进一步提升企业投 资项目审批服务效能，区发改委在贯彻、学习《中共中央国 务院关于深化投融资体制改革的意见》、  《河南省人民政府 办公厅关于印发河南省深化企业投资项目承诺制改革实施  方案的通知》(豫政办〔2021〕54号)、《许昌市人民政府 办公室关于印发许昌市深化企业投资项目承诺制改革实施  方案》(许政办〔2022〕19号)等文件的基础上，按照区委、 区政府安排，广泛征求各方意见，制定了《建安区企业投资 项目承诺制改革实施细则》(以下简称《实施细则》),以 先进制造业开发区为重点推行企业投资项目承诺制，备案类  一般性企业投资项目开工前审批时间压减至30个工作日以  内；鼓励实行“承诺制+标准地”联动改革，实现“全承诺、

拿地即可开工”。

二、 主要思路

《实施细则》以“简事项、优流程、在线办”为重点，

建立“政府靠前服务、政策条件引导、企业信用承诺、监管 有效约束”的新型企业投资项目管理模式，在全区全面推行 企业投资项目承诺制，以企业投资项目报建审批事项改革为突破口，带动整体审批服务效能提升。

《实施细则》主要遵循了四个原则：一是坚持改革创新

和依法行政相结合。贯彻党中央、国务院部署要求，结合市、  区改革实践，在法律法规允许的范围内寻找最大的改革创新   空间，确保改革于法有据、顺利推进。二是坚持事项简化和  流程优化相结合。将备案类一般性企业投资项目报建阶段涉  及的审批事项调整为政府统一服务事项、企业信用承诺事项、 简化合并保留事项三类，优化审批流程，压缩审批时限。三  是坚持政府服务和有效监管相结合。探索“政府服务承诺+  企业信用承诺”的改革模式，政府部门靠前服务、限时办理，企业按标准承诺后即可批复，部门协同加强关键节点监管。

四是坚持示范引领和以点带面相结合。以各类开发区等功能  区为重点，协同推行承诺制与“标准地”  “多规合一 ”“区 域评估”“多评合一 ”“联合审验”等创新模式，充分发挥改革集成叠加效应，形成可复制、可推广的典型经验。

三、 主要举措

《实施细则》就在全区推行企业投资项目承诺制改革提

出七个方面举措：

一是政府统一服务事项。对供地阶段原来由企业办理的 13个事项，调整为政府提供统一服务。其中，供地后企业不 再办理的事项4项、供地前完成的事项(区域评估)4项、供地后企业按规定办理的事项(区域评估)5项。

二是企业信用承诺事项。对涉及的8个企业承诺事项， 企业依据准入条件和标准作出具有法律效力的书面承诺，通 过河南省投资项目在线审批监管平台报送政府有关部门，经预审公示后，政府有关部门批复承诺事项。

三是合并保留事项。保留企业投资项目备案、建设用地 规划许可证核发、建设工程规划类许可证核发、建筑工程施 工许可证核发、涉及国家安全事项的建设项目审批等5个事项。

四是简化审批流程。按照政府统一服务事项、企业信用 承诺事项、保留审批事项三类，以供地、开工、竣工投产为 节点，简化审批环节，调整审批时序，实行并联办理，再造 审批流程。政府在供地前完成统一服务事项，企业在供地后开工前完成承诺事项，竣工后完成联合验收。

五是平台办理。依托省在线平台，对企业投资项目承诺 制事项实行一网通办，实现一口受理、平台赋码、并联办理、限时办结、信息共享、协同监管。

六是深化开发区承诺制改革。加大开发区企业投资项目  承诺制改革力度，协同推进“多规合一 ” “区域评估” “多  评合一 ”“联合审验”等改革创新，发挥改革集成叠加效应。 开发区政务服务机构要优化完善承诺制“领办”、  “代办” 制，培养专业化领办代办员队伍，为项目提供无偿领办代办、全程服务。

七是注重监督管理。1.加强中介服务管理。严格执行《河 南省投资项目审批中介服务事项清单目录》,放开中介服务  市场，采取竞争性方式选择中介机构。区有关部门要依职责  加强对本行业中介服务机构的监管，督促中介服务机构明确 收费标准、服务流程、办结时限等，提高中介服务质量和效 率。2.加强部门协同监管。对企业信用承诺事项，区有关部  门制定统一的事中事后监管办法，结合承诺书标准和要求，  明确信用监管的节点、标准、内容及举措。项目建设过程中， 项目单位要严格遵守承诺，按照法律、法规规定和标准施工， 加强工程质量、安全生产和进度管理。政府部门按照“谁审  批谁监管、谁主管谁监管”的原则，建立抽查和定期检查制 度，加强全过程监督管理，及时排查并消除隐患。围绕承诺、 开工、建设、验收关键节点，重点审核企业是否严格按照政  府制定的准入条件和标准作出承诺，是否严格按照承诺标准  和要求编制建设方案，是否严格按照承诺的标准和要求施工

建设。3.加强联合惩戒。依托省在线平台和信用信息共享平

台，加强信用承诺、过程监管信息及奖惩等信息录入工作，

建立监管信用信息共享机制，实现部门间信用信息互联共享， 强化纵横联动、协同监管。健全企业信用评价机制和“红黑   名单”制度，对守信者开通优先办理、简化程序等“绿色通   道”,对失信行为实行联合惩戒，强化对企业守信践诺的约

束作用。

四、 保障措施

为保障改革顺利推进，《实施细则》明确了三项保障措

施： 一是加强组织领导。区发改委牵头统筹协调企业投资项

目承诺制改革，会同区直各有关部门建立联席会议制度，同

步研究、同步细化、同步推进、同步落实。二是注重协调配

合。各有关部门密切合作、统筹推进，合力研究改革举措，

协调重大问题，推动改革落实。三是建立经费保障制度。凡

承诺制改革列入政府统一服务事项所涉经费，收费项目取消

的列入同级预算保障，其他经费通过现有资金渠道解决。财

政部门对报建阶段所涉收费事项，实行清单管理，清单之外

无费用。

意见单位：许昌市建安区发展和改革委员会