水利局2024年项目规划

2024年水利局谋划申请中央投资项目6个，总投资额约62587万元。

1、许昌市清流河建安区段治理项目 主要建设内容包括：治理河道防洪标准提高到20年一遇，治理内容主要有：①清淤疏浚3.896km；②岸坡护砌3.229km；③建筑物涉及拆除重建3座桥梁。项目概算总投资2175万元。

2、许昌市建安区东部乡镇农田水利防洪排涝基础能力提升工程  主要建设内容包括：主要涉及陈曹乡、五女店镇、张潘镇3个乡镇，其中老潩水涉及上游治理长度约12公里，陈曹乡涉及6个村庄、32条沟道、2座坑塘以及60座桥涵、5座箱涵;五女店镇涉及8个村庄、14条沟道、19座桥涵、1座箱涵、1处涵管;张潘镇涉及5个村庄、6条沟道、13座桥涵。项目概算总投资10532万元。

3、许昌市建安区西南部河道防洪排涝工程  主要建设内容包括：治理主要河道防洪标准提高到20年一遇，排涝标准提高到5年一遇，本工程主要涉及建安区西南部的将官池镇、蒋李集镇、榆林乡、椹涧乡、河街乡、灵井镇、桂村乡及艾庄乡8个乡镇主要河道包括：辛集沟、石庄沟、白马支沟、九龙沟、椹涧沟、长店沟等17条沟道，主要建设内容包括：河道清淤疏浚124.56km，河道护砌59.79km，生产桥246座，排涝闸17座。项目概算总投资26000万元。

4、许昌市建安区小洪河防洪排涝治理工程  主要建设内容包括：治理河道防洪标准设计提高到50年一遇，河道治理长度约13.4公里，建设内容主要有：清淤疏浚；岸坡护砌，拆除重建含闸桥等建筑物。项目概算总投资10720万元。

5、许昌市建安区石梁河下游清淤疏浚及防洪排涝治理工程  主要建设内容包括：治理河道防洪标准提高到20年一遇，从石梁河东张闸至石梁河末端入清潩河处，河道治理总长8.55km。包括：清淤疏浚；岸坡护砌；堤顶道路；拆除重建含闸桥等建筑物。项目概算总投资6840万元。

6、许昌市颍河建安区段上游治理工程  主要建设内容包括：上游段从禹州与建安区界至建安区与襄城界，河道治理长度7.9公里。包括：清淤疏浚、险工、塌岸治理等。项目概算总投资6320万元。

2023年12月14日